# Fomo Live Feed 与 Frontrun
快捷交易合作接入说明

供 Frontrun 团队进行产品与技术可行性评估

提案方  Fomo Live Feed 项目方    版本  1.0    日期  2026 年 9 月 9 日

# 结论与合作请求

我们希望在 Fomo Live Feed 的实时交易信号卡片中接入 Frontrun 快捷交易能力。Fomo Live Feed 负责提供经过校验的链、代币合约地址和上下文信号；Frontrun 负责钱包、交易参数、确认、签名和成交。用户点击一次即可进入 Frontrun 的 Quick Buy 或 Instant Trade 界面，并由用户最终确认交易。

建议先完成 Solana 与 BNB Chain 的小范围 POC。目标方案为浏览器扩展之间的版本化消息交接；若该能力尚未开放，可先用带入 chain 与 CA 的 Deep Link 验证用户需求，再升级为原位快捷交易。

需要 Frontrun 团队确认并提供：可接受的合作接入方式、支持的链与 CA 格式、调用方鉴权或白名单机制、打开快捷交易界面的协议，以及成功或失败的最小响应契约。

# 合作背景

Fomo Live Feed 是一款 Chrome 扩展，读取当前已登录 Fomo 用户所关注交易者的实时动态，并在 Chrome 侧边栏或始终置顶窗口中展示统一信息流。用户可查看交易者、动作、代币、链、金额、事件市值和 CA，并进行筛选、搜索、备注及安全跳转。

Frontrun 公开产品信息显示，其扩展已覆盖钱包标签、Twitter 与链上情报、交易钱包、Quick Buy、Instant Trade、交易预设及自动化功能。双方的能力天然互补：Fomo Live Feed 缩短“发现信号”的时间，Frontrun 缩短“从信号到安全交易确认”的时间。

| 环节 | Fomo Live Feed 当前能力 | Frontrun 可承接能力 |
| --- | --- | --- |
| 发现 | 实时捕获所关注交易者的买入、卖出及观点等事件 | 无需替换现有信号源 |
| 识别 | 输出标准化 chain、tokenAddress、symbol 和事件上下文 | 校验链与 CA，解析可交易资产 |
| 决策 | 在紧凑卡片中展示信号、金额、市值、交易者和时间 | 加载用户自己的交易预设、钱包与风险参数 |
| 执行 | 当前版本不下单、不连接钱包、不读取私钥 | 展示交易确认界面并负责签名、提交与结果反馈 |

# 当前产品边界

现有生产版本为只读信息工具，不会下单、跟单或修改任何钱包状态。

扩展只接收经过运行时校验的事件字段，不导出 Fomo Cookie、请求头或认证令牌。

事件历史、筛选设置与用户备注保存在本地；默认保留 30 天或最多 20,000 条。

当前代码库尚未包含 Frontrun SDK、交易 API 或扩展间消息接入。官网公开的 Data API 主要提供 Twitter 与钱包情报，也未公开交易执行接口。

因此本说明是一份合作接入提案，不代表交易能力已经联调或上线。

# 推荐接入方案

## 目标方案  扩展间快捷交易交接

1.  用户在 Fomo Live Feed 卡片上点击 Frontrun 快捷买入。

2.  Fomo Live Feed 校验 chain 与 tokenAddress，生成短时有效、不可重放的请求。

3.  请求通过 Frontrun 认可的扩展间通信机制发送；接收方按合作方 ID、协议版本、字段白名单和 CA 规则再次校验。

4.  Frontrun 打开自己的 Quick Buy 或 Instant Trade 界面，并加载用户现有钱包、买入预设、滑点、优先费及风控设置。

5.  用户在 Frontrun 界面核对代币、链、金额和钱包后确认。Frontrun 独立完成签名、广播及交易结果处理。

6.  Fomo Live Feed 只接收 accepted、unsupported 或 invalid 等最小状态，不接触密钥、签名和认证材料。

## 兼容方案  Deep Link

若 Frontrun 暂未开放扩展间接口，可先提供固定 HTTPS Deep Link 或受支持终端跳转规则。Fomo Live Feed 只拼接已校验的 chain 与 tokenAddress，打开 Frontrun 或其支持的交易页面，由 Frontrun 扩展识别页面 CA 并展示交易控件。该方案适合作为一到两周内的低成本 POC。

## 不推荐方案  我方直连交易后端

首期不建议由 Fomo Live Feed 直接调用交易执行 API。这会让我方承担钱包认证、交易参数、签名授权、错误恢复与安全审计责任，也会破坏当前只读扩展的信任边界。若未来确有自动化交易需求，应另立项目并单独完成权限、合规与风控评审。

# 建议接口契约

下面字段用于表达合作意图，最终命名与传输机制以 Frontrun 的接口规范为准。首期请求只要求打开并预填交易界面，不直接执行交易。

| 字段 | 要求 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| version | Required | 协议版本，例如 1 |
| requestId | Required | 由调用方生成的唯一请求 ID，用于去重与排障 |
| source | Required | 固定为 fomo-live-feed，接收方需做白名单校验 |
| intent | Required | 首期固定为 open-quick-buy，不表示授权成交 |
| chain | Required | 首期只允许 solana 或 bnb |
| tokenAddress | Required | 经链特定规则校验后的完整 CA |
| tokenSymbol | Optional | 仅用于展示，不作为资产识别依据 |
| occurredAt | Optional | 原始信号发生时间，Unix 毫秒 |
| expiresAt | Required | 请求过期时间，建议不超过生成后 30 秒 |

{
  "version": 1,
  "requestId": "01J...",
  "source": "fomo-live-feed",
  "intent": "open-quick-buy",
  "chain": "solana",
  "tokenAddress": "<validated contract address>",
  "tokenSymbol": "TOKEN",
  "occurredAt": 1788940800000,
  "expiresAt": 1788940830000
}

## 响应与错误处理

accepted：Frontrun 已接受请求并打开交易界面，不表示交易成功。

unsupported：当前链、资产或客户端版本不支持。

invalid：请求过期、字段非法、调用方未授权或 CA 校验失败。

用户取消、余额不足、报价变化和链上失败均由 Frontrun 自己的交易流程处理；我方不推断成交结果。

# 安全与隐私边界

| 原则 | 约束 |
| --- | --- |
| 最小数据 | 只传 chain、CA、请求 ID、意图和必要展示信息；不传 Cookie、Authorization、私钥、助记词或签名。 |
| 双重校验 | 发送方和接收方都执行链特定 CA 校验；tokenSymbol 不能用于资产定位。 |
| 显式确认 | 首期每次交易都必须在 Frontrun 界面由用户确认，不启用自动买入或静默成交。 |
| 调用方限制 | Frontrun 应按扩展 ID 或合作方标识设置白名单，并校验协议版本、有效期和重复 requestId。 |
| 职责隔离 | Frontrun 独立管理钱包、交易预设、报价、签名、广播及失败恢复；Fomo Live Feed 保持信息发现工具定位。 |
| 可观测性 | 双方日志仅记录请求 ID、版本、链、状态码和时间，不记录认证材料或完整交易凭据。 |

# 首期 POC 范围

链范围：Solana 与 BNB Chain。

入口范围：Fomo Live Feed 侧边栏与始终置顶窗口中的买入事件卡片。

行为范围：用户点击后打开 Frontrun 交易确认界面，并预填正确链与 CA。

预设范围：买入金额、钱包、滑点与费用继续采用用户在 Frontrun 中已有的设置。

明确排除：自动跟单、无确认交易、卖出、限价单、TP/SL、批量交易、历史回放触发及交易结果写回。

## POC 验收标准

1.  十个受支持测试代币均能从卡片打开 Frontrun，并显示与原事件一致的链和完整 CA。

2.  非法、缺失、过期或链不匹配的请求全部被拒绝，且不会打开可确认的交易表单。

3.  重复点击不会产生多个交易请求或意外成交。

4.  用户取消不会改变钱包状态，也不会在 Fomo Live Feed 中显示为已成交。

5.  整个链路中 Fomo Live Feed 无法读取 Frontrun 私钥、助记词、签名材料或认证令牌。

6.  双方能以 requestId 定位一次失败交接，同时日志不包含敏感信息。

# 双方工作边界

| 事项 | Fomo Live Feed | Frontrun |
| --- | --- | --- |
| 信号与 UI | 提供事件卡片、点击入口和必要上下文 | 提供按钮文案、品牌资源与交互规范 |
| 协议 | 按约定生成、校验、过期和去重请求 | 提供接收端、白名单、版本与响应规范 |
| 资产校验 | 发送前校验 chain 与 CA | 接收后再次校验并确认资产可交易 |
| 钱包与交易 | 不接触钱包和签名 | 负责钱包、报价、预设、确认、签名及广播 |
| 测试 | 提供测试事件、测试扩展和请求日志 | 提供测试环境或安全测试钱包与状态日志 |

# 请 Frontrun 团队确认

1.  是否愿意支持第三方 Chrome 扩展调用 Frontrun 的快捷交易界面。

2.  推荐采用扩展间消息、公开 Deep Link、Partner SDK，还是在指定 HTTPS 页面注入交易控件。

3.  Solana 与 BNB Chain 的正式 chain 标识、CA 规则以及当前可交易资产限制。

4.  能否只打开并预填交易界面，由 Frontrun 保持完整钱包与签名边界。

5.  调用方白名单、测试环境、版本兼容、限流、超时和错误码要求。

6.  是否允许使用 Frontrun 名称、Logo 和 Quick Buy 文案，以及相应品牌规范。

7.  若合作进入正式版本，双方对支持、监控、安全事件和接口变更的联系人与响应方式。

# 建议推进步骤

1.  Frontrun 选择首选接入方式并回复上述确认项。

2.  双方用一组固定测试 CA 完成最小协议联调，不接入真实资金。

3.  在测试钱包中验证用户确认、取消、非法请求、重复请求及不支持链。

4.  POC 验收后再确定正式发布范围、品牌展示、接口稳定性承诺与联合运营方式。

# 资料来源与说明

| 资料 | 链接 |
| --- | --- |
| Frontrun 官网 | https://www.frontrun.pro/zh |
| Frontrun Data API | https://www.frontrun.pro/zh/data-api |
| Frontrun 功能指南 | https://www.frontrun.pro/zh/how-to |
| Frontrun 隐私政策 | https://www.frontrun.pro/zh/privacy |

说明：Frontrun 的公开资料证明产品具备快捷交易、钱包和数据能力，但未公开第三方交易执行接口。本说明中的消息结构、状态码和 POC 安排均为合作建议，需经 Frontrun 团队确认后方可作为正式接口依据。